PROGRAMA ACADEMICO · CELAYA Julio de 2026 GUIAS W01–W24 · MODELO ESPIRAL · SCRUM ERP Django: ocho espirales, 219 pruebas y una entrega certificada Documento master del programa completo de laboratorio del Técnico en Programación: veinticuatro guías semanales que construyen un sistema ERP profesional con Django 4.2 —de un USB portable al despliegue certificado en la nube—, organizadas en ocho espirales de Boehm, siete sprints Scrum y nueve hitos verificables, con una suite final de 219 pruebas y cobertura de código igual o superior al 80 %. MC. ROMAN FERNANDO LOPEZ GONZALEZ CELAYA · SEP 3061300006-23

CONTENIDO

Índice del programa

—   Resumen ejecutivo: claves del programa completo	3

—   El programa en cifras: seis números que lo definen	4

—   Trayectoria en gráficos: tests por espiral y velocidad por sprint	5

—   Matriz de hitos: M0–M8 con criterios verificables	6

01   Espiral 1 · Infraestructura: entorno portable, templates, despliegue · W01–W03	7

02   Espiral 2 · Modelado y ORM: diseño ER, modelos, validadores · W04–W06	7

03   Espiral 3 · CRUD y Autenticación: vistas, formularios, RBAC · W07–W09	8

04   Espiral 4 · API REST y Media: DRF, imágenes, PDF WeasyPrint · W10–W12	8

05   Espiral 5 · E-commerce y Pagos: catálogo, Stripe, webhooks · W13–W15	9

06   Espiral 6 · Celery e Integraciones: tareas, correos, Beat · W16–W18	9

07   Espiral 7 · Dashboard y Reportes: KPIs, exportación, auditoría · W19–W21	10

08   Espiral 8 · Calidad y Entrega: cobertura, N+1, entrega final · W22–W24	10

—   Conclusiones: lo que el programa demostró	11

—   Referencias: fuentes en formato APA 7	12

—   Proyectos futuros y recomendaciones: después del hito M8	13–14

RESUMEN EJECUTIVO

Claves del programa

Cinco claves enmarcan el diseño y los resultados del programa: qué lo hace verificable, qué lo hace profesional y qué decisión pedagógica informan.

| 01 | Progresión espiral con hitos verificables Ocho ciclos de tres semanas (Boehm, 1988), cada uno cerrado por un hito M1–M8 con criterios objetivos: URL pública, número de tests, cobertura medida. El avance del proyecto nunca es una declaración: es un hecho auditable. |
| --- | --- |

| 02 | La suite de tests como columna vertebral De 11 pruebas en W01 a 219 en W24. Cada guía verifica el acumulado de la anterior en su arranque, convirtiendo la continuidad entre semanas en una métrica y protegiendo todo lo construido contra regresiones. |
| --- | --- |

| 03 | Stack profesional real, no simplificado Django 4.2 LTS, PostgreSQL, Redis, Celery, Stripe, SendGrid, Docker y Render.com: el mismo conjunto de herramientas de una aplicación en producción, incluida la instalación completa de WSL2 y la generación de PDF con WeasyPrint. |
| --- | --- |

| 04 | Calidad certificada, no asumida La espiral final eleva la cobertura por encima del 80 % con factories realistas y pruebas de integración de extremo a extremo, corrige tres antipatrones N+1 documentados con auditoría antes/después y cierra con smoke tests de rutas críticas. |
| --- | --- |

| 05 | Documentación como entregable de primera clase README de instalación en menos de cinco minutos, referencia completa de la API, fichas de sistematización por espiral (Schmelkes) y retrospectivas por sprint: la evidencia académica y la documentación técnica son el mismo artefacto. |
| --- | --- |

EL PROGRAMA EN CIFRAS

Los números que definen el curso

| 24 Semanas de laboratorio Sesiones de 180 minutos (16:45–19:45), organizadas en ocho espirales de tres semanas con hito de cierre. | 219 Tests acumulados Suite final verificada en W24; comenzó con 11 pruebas en W01 y creció cada semana sin excepción. |
| --- | --- |
| ≥ 80 % Cobertura de código Certificada con coverage.py y cobertura de ramas (branch=True); umbral obligatorio fail_under=80. | 167 Puntos de historia Velocidad acumulada de los sprints S0–S7 bajo marco Scrum, con planning, review y retrospectiva. |
| 9 Hitos verificables M0 a M8, cada uno con criterios objetivos declarados y verificados al cierre de su espiral. | 22 Tecnologías del stack De Python 3.11 y Django 4.2 a Docker, Celery, Stripe, SendGrid y WeasyPrint, todas en uso real. |

TRAYECTORIA

La trayectoria en gráficos

Los dos gráficos comparan el crecimiento de la suite de pruebas al cierre de cada espiral y la velocidad entregada por sprint; su lectura conjunta muestra un ritmo sostenido sin semanas vacías.

GRAFICO 1

Tests acumulados al cierre de cada espiral

Número de pruebas de la suite · verificado en la guía de cierre de cada espiral

| E1 · W03 |  | 33 |
| --- | --- | --- |
| E2 · W06 |  | 66 |
| E3 · W09 |  | 100 |
| E4 · W12 |  | 123 |
| E5 · W15 |  | 147 |
| E6 · W18 |  | 171 |
| E7 · W21 |  | 195 |
| E8 · W24 |  | 219 |

Fuente: Guías de laboratorio W01–W24, sección de suite acumulada; julio de 2026.

GRAFICO 2

Velocidad entregada por sprint

Puntos de historia de usuario completados · marco Scrum S0–S7

| Sprint 0 |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  | 21 |
| Sprint 2 |  | 27 |
| Sprint 3 |  | 21 |
| Sprint 4 |  | 26 |
| Sprint 5 |  | 18 |
| Sprint 6 |  | 18 |
| Sprint 7 |  | 26 |

Fuente: Retrospectivas de sprint S0–S7; total acumulado: 167 puntos.

MATRIZ DE HITOS

La matriz de hitos M0–M8

Nota de lectura: la fila resaltada corresponde al hito de entrega final; la columna de tests registra el acumulado verificado en la guía de la semana indicada. M0 no declara tests por ser el hito de instalación del entorno.

| Hito | Logro verificable | Semana | Tests acum. |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 Sprint 0 | Entorno USB portable + proyecto Django inicial | W01 | — |
| M1 Sprint 0 | URL pública en Render.com + repositorio GitHub | W03 | 33 |
| M2 Sprint 1 | Esquema ER + 8 modelos + validadores de integridad | W06 | 66 |
| M3 Sprint 2 | CRUD × 4 apps + allauth + 3 roles RBAC | W09 | 100 |
| M4 Sprint 3 | API DRF + imágenes + PDF WeasyPrint + Excel | W12 | 123 |
| M5 Sprint 4 | Pago Stripe sandbox + webhook + stock atómico | W15 | 147 |
| M6 Sprint 5 | Celery + correos SendGrid + alertas + Beat | W18 | 171 |
| M7 Sprint 6 | Dashboard KPIs + exportación adaptativa + historial | W21 | 195 |
| M8 Sprint 7 | Entrega certificada: docs + smoke tests + despliegue | W24 | 219 |

01  ESPIRAL 1 · W01–W03

Infraestructura y configuración

Del USB portable a la primera URL pública.

La restricción más dura del aula —equipos sin permisos de administrador— se resuelve con un entorno completamente portable: Python embeddable, Git portable y scripts de sesión. Sobre esa base se crean el proyecto Django, el sistema de templates con herencia y el diseño Fable 5 AzulERP, y se cierra con el primer despliegue en Render.com: URL pública, repositorio limpio y 33 pruebas.

| W01 | Entorno USB · Python 3.11 · Git · proyecto Django · hito M0 | 11 tests |
| --- | --- | --- |
| W02 | Templates · herencia · Bootstrap 5 · sistema AzulERP | 23 tests |
| W03 | Procfile · Dockerfile · docker-compose · Render.com · ★ M1 | 33 tests |

Cierre de espiral: Hito M1 · 33 tests acumulados

02  ESPIRAL 2 · W04–W06

Modelado de datos y ORM

La sesión de diseño que condiciona las veinte semanas siguientes.

W04 dedica la sesión completa al diagrama entidad-relación. W05 materializa ocho modelos con migraciones y el panel Jazzmin, incluido el singleton de configuración. W06 blinda el esquema con validadores clean(), reglas de integridad referencial y quince pruebas de modelo. Las decisiones tomadas aquí no requirieron refactorización estructural en el resto del programa.

| W04 | Diseño ER · diagrama de entidades · normalización | 41 tests |
| --- | --- | --- |
| W05 | 8 modelos · migraciones · admin Jazzmin · singleton | 51 tests |
| W06 | Validadores clean() · integridad referencial · ★ M2 | 66 tests |

Cierre de espiral: Hito M2 · 66 tests acumulados

03  ESPIRAL 3 · W07–W09

CRUD web y autenticación

La interfaz humana del ERP, con acceso por roles desde el origen.

Vistas basadas en clase para lectura y escritura en las cuatro apps de negocio, con optimización de consultas desde el primer día (select_related, prefetch_related). W09 incorpora django-allauth y el control de acceso por roles: Gerente, Vendedor y Almacén con permisos diferenciados creados por un management command reproducible.

| W07 | ListView/DetailView × 4 apps · paginación | 78 tests |
| --- | --- | --- |
| W08 | Create/Update/DeleteView · ModelForm · mixins | 90 tests |
| W09 | django-allauth · 3 roles RBAC · ★ M3 | 100 tests |

Cierre de espiral: Hito M3 · 100 tests acumulados

04  ESPIRAL 4 · W10–W12

API REST y media

El ERP se abre al exterior; el PDF se vuelve profesional.

W10 expone la API con Django REST Framework y autenticación por token. W11 agrega imágenes con validación real de tipo MIME. W12 —en su versión 2, corregida tras la implementación real en aula— establece WeasyPrint vía Docker como motor oficial de PDF, con la instalación exhaustiva de WSL2 + Docker Desktop y el diagnóstico completo de conectividad contenedor-navegador.

| W10 | DRF · serializers · Token auth · paginación API | 107 tests |
| --- | --- | --- |
| W11 | ImageField · validación MIME · Pillow · S3 | 115 tests |
| W12 | WeasyPrint vía Docker (v2) · WSL2 · Excel · ★ M4 | 123 tests |

Cierre de espiral: Hito M4 · 123 tests acumulados

05  ESPIRAL 5 · W13–W15

E-commerce y pagos

Del catálogo público al pago confirmado por webhook.

Catálogo filtrable y carrito en sesión; checkout con Stripe sandbox y PaymentIntent; y el cierre con webhooks verificados por firma criptográfica que actualizan el pedido y descuentan stock de forma atómica con expresiones F(). El patrón items_snapshot resuelve el carrito ya vaciado cuando llega la confirmación.

| W13 | Catálogo público · django-filter · carrito en sesión | 131 tests |
| --- | --- | --- |
| W14 | Checkout Stripe · PaymentIntent · Card Element | 139 tests |
| W15 | Webhooks · firma · stock atómico F() · ★ M5 | 147 tests |

Cierre de espiral: Hito M5 · 147 tests acumulados

06  ESPIRAL 6 · W16–W18

Celery e integraciones

Las operaciones pesadas salen del ciclo HTTP.

W16 monta la infraestructura asíncrona: broker Redis, worker y monitor Flower. W17 implementa correos transaccionales reales con SendGrid e idempotencia garantizada por bandera de estado. W18 agrega Celery Beat: verificación de stock cada hora y reporte de ventas diario, con el scheduler como proceso separado del worker.

| W16 | Celery + Redis + Flower · @shared_task | 155 tests |
| --- | --- | --- |
| W17 | SendGrid · django-anymail · correos idempotentes | 163 tests |
| W18 | Celery Beat · crontab · reporte diario · ★ M6 | 171 tests |

Cierre de espiral: Hito M6 · 171 tests acumulados

07  ESPIRAL 7 · W19–W21

Dashboard y reportes

La inteligencia de negocio: medir, filtrar, exportar, auditar.

Dashboard con cinco KPIs y tres gráficas Chart.js cacheado en Redis; reportes filtrables por fecha, cliente y producto con exportación adaptativa —inmediata bajo mil filas, asíncrona con aviso por correo por encima—; y auditoría completa de cambios de precio con django-simple-history y línea de tiempo visual.

| W19 | 5 KPIs · Chart.js · caché Redis get_or_set | 179 tests |
| --- | --- | --- |
| W20 | Reportes filtrables · exportación adaptativa | 187 tests |
| W21 | simple-history · timeline de precios · ★ M7 | 195 tests |

Cierre de espiral: Hito M7 · 195 tests acumulados

08  ESPIRAL 8 · W22–W24

Calidad y entrega

La certificación: cobertura, rendimiento y entrega final.

Cobertura por encima del 80 % con factories realistas y pruebas de integración de extremo a extremo; tres correcciones N+1 documentadas con auditoría antes/después —la más severa, de 201 a 3 consultas—; y entrega final con README profesional, referencia de API, smoke tests y retrospectiva global del programa.

| W22 | coverage ≥ 80 % · factory_boy · tests E2E | 203 tests |
| --- | --- | --- |
| W23 | debug-toolbar · corrección N+1 · assertNumQueries | 211 tests |
| W24 | README · docs/API · smoke tests · ★ M8 | 219 tests |

Cierre de espiral: Hito M8 · 219 tests acumulados · entrega final

CONCLUSIONES

Lo que el programa demostró

| 01 | La progresión espiral como contrato pedagógico Cada hito M1–M8 fue verificable con criterios objetivos —URL, número de tests, cobertura medida—, eliminando la ambigüedad sobre el avance real del proyecto. |
| --- | --- |

| 02 | Los tests como métrica de continuidad El acumulado de 11 a 219 pruebas no solo protegió contra regresiones: convirtió la continuidad entre semanas en un hecho auditable que cada guía verifica en su arranque. |
| --- | --- |

| 03 | La infraestructura pesa tanto como el código Las dos correcciones mayores del programa —WSL2/Docker en W12 v2 y los N+1 de W23— fueron de infraestructura y rendimiento, no de lógica de negocio: reflejo fiel de la práctica profesional. |
| --- | --- |

| 04 | El diseño de datos condiciona todo lo demás Las decisiones entidad-relación de W04 demostraron su valor durante veinte semanas sin requerir refactorización estructural del esquema. |
| --- | --- |

| 05 | Un ERP completo es alcanzable en nivel técnico Con andamiaje adecuado —código completo, mapas de tiempo, checklists—, estudiantes de nivel técnico construyen y despliegan un sistema con autenticación, pagos, tareas asíncronas y auditoría: el stack de una aplicación profesional real. |
| --- | --- |

REFERENCIAS

Fuentes del programa

Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. Computer, 21(5), 61–72.

Cázares Aponte, L., y Cuevas de la Garza, J. F. (2016). Planeación y evaluación basadas en competencias (3.ª ed.). Trillas.

Django Software Foundation. (2023). Django documentation (versión 4.2 LTS). https://docs.djangoproject.com/en/4.2/

Schmelkes, C., y Elizondo Schmelkes, N. (2010). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis) (3.ª ed.). Oxford University Press.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org/

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación (4.ª ed.). ECOE Ediciones.

Nota editorial: las referencias a documentación de librerías específicas (Celery, Stripe, WeasyPrint, Django REST Framework, entre otras) se citan en las guías individuales donde se emplean, con URL y fecha de consulta.

PROYECTOS FUTUROS

Después del hito M8

| 01 | Módulo de compras y órdenes a proveedor Cerrar el ciclo de inventario con el flujo entrante —orden de compra, recepción, actualización de stock—, espejo del flujo de ventas ya implementado. |
| --- | --- |

| 02 | Aplicación móvil consumidora de la API La API REST de W10 está lista para un cliente Flutter o React Native; proyecto natural de titulación para egresados del programa. |
| --- | --- |

| 03 | Panel multiempresa (multi-tenancy) Evolucionar la configuración de singleton a esquema por inquilino, habilitando el ERP como servicio (SaaS). |
| --- | --- |

| 04 | Facturación fiscal CFDI 4.0 Sustituir la factura PDF interna por timbrado real ante el SAT mediante un PAC, extendiendo el motor WeasyPrint ya establecido. |
| --- | --- |

| 05 | CI/CD con GitHub Actions Automatizar la suite de 219 tests y el umbral de cobertura como puerta de calidad en cada push, formalizando lo que W22–W23 ejecutan manualmente. |
| --- | --- |

RECOMENDACIONES FINALES

Cinco reglas de uso

01  Respetar el orden de las espirales. Las dependencias entre semanas son reales; saltarse guías rompe la cadena de tests acumulados.

02  Prueba de humo de Nginx antes de cada sesión Docker. La verificación de W12 §2.7 aísla los problemas de WSL2 de los del proyecto: la lección más costosa del programa.

03  No reducir el buffer de las sesiones. Los 10–20 minutos de holgura absorbieron consistentemente los imprevistos de aula.

04  Mantener el ritual de commit por sesión. El historial Git es a la vez evidencia académica, respaldo técnico y material de retrospectiva.

05  Usar este master como mapa, no como sustituto. Las guías individuales contienen el código completo; este documento es la vista de conjunto que las articula.